项目章程

* **项目名称**

河北师大小蚂蚁（Ant）

* **项目经理**

赵家瑶

* **项目背景**

某校大学生有大量的获取活动与比赛信息的需求，包括志愿活动、文体活动、英语竞赛以及专业知识竞赛等，组织者缺少发布活动的途径。学生存在参与活动的需求，而组织者急需拓展活动宣传的渠道。如今互联网的成熟以及学生群体早已熟悉上网查询信息，可以通过构建服务某校大学生群体的活动收录网站来搭建这一桥梁，实现服务学生的价值。

* **项目目标**

建设并运营一个某校活动宣传的网站，为某校大学生提供便捷、丰富的活动信息。

* **项目范围**
  + 组织者支持：及时发布活动信息及查看参与名单；
  + 学生查询：活动信息查询及登录注册、报名活动、查看状态、个人中心；
  + 公共功能：广告、活动推荐；
  + 班委功能：班委审核、下载活动参与人员名单、分析及计算综测；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．1月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的活动组织者和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**