小蚂蚁活动收录网站风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学生参与度不高 | 网站的宣传力度不够，网站的使用不是很便捷 | 用户风险 | 高 | 高 | 徐俊美，王梦真 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的活动收录网站 |
| R2 | 组织参与度不高 | 组织认为网站的学生参与人数不足，所以活动的宣传力度可能达不到要求；网站使用不是很便捷 | 用户风险 | 高 | 高 | 杨丽颖，王秀莲 | 深入分析组织群体特点和需求，设计出符合他们的活动收录网站 |
| R3 | 班委参与度不高 | 班委担心网站的计算结果可能不正确，网站的的使用不是很便捷 | 用户风险 | 高 |  | 成琼，陈培莹 | 深入分析班委群体特点和需求，设计出符合他们的综测计算功能 |
| R3 | 市场竞争大 | 出现相似功能的活动收录网站，与我们网站竞争市场 | 环境风险 | 中 | 高 | 徐俊美 | 优化网站，加大推广力度 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 王秀莲 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 杨丽颖 | 及时争取引进投资 |