项目章程

* **项目名称**

小蚂蚁活动收录网站

* **项目经理**

赵家瑶

* **项目背景**

学生通常获取的活动信息来源于学校大小食堂旁的宣传人员的宣传或是qq群里下发的通知，可能会错过某些活动信息；组织想要举办一个活动的时候，需要有专门的宣传部绘制海报，费时费力；组织需要派出同学去大小食堂宣传，通常是午饭晚饭的时间，耽误这部分同学吃饭休息的时间；在学期初计算上学年综合测评成绩的时候是所有班委最忙的时候，班委要收集各个组织发给班委的参赛证明，还要收集同学们参与活动的情况，了解该活动加不加分，加多少分，并整理成Excel发给同学们，同学们核对后，告知要更正的地方，基本确定后，班委再根据计算公式算出综合测评成绩，发放到班群，同学们再次核对，可能又会存在这样或那样的问题，再一次次修改，给班委的工作带来了极大的不便。

* **项目目标**

开发一个软件，方便组织者发布活动，方便学生了解活动详情，并报名参与活动；网上自动统计综测，不需要班委手动计算

* **项目范围**
* 学生：可以在网站系统注册账号、登陆系统，进行相关志愿活动、文体竞赛活动、学术竞赛活动的浏览、查询、报名，查看自己报名中、进行中、已结束的活动，进行综测成绩、排名的查询，方便用户操作，为学生用户提供报名参与活动、综测成绩查询的平台。
* 组织：可以在网站系统注册账号、登陆系统，进行相关志愿活动、文体竞赛活动、学术竞赛活动的发布、修改、删除，查看活动报名人数，获取报名名单详情，将名单导出Excel文件。
* 班委可以在网站系统注册账号、登陆系统，进行本班级所有学生的综合测评查询，更改、删除学生参与的活动及加分情况，直接生成本班级所有学生的综合测评成绩与排名，并直接导出Excel文件。
* **进度**

2018 11月组建核心团队和工作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．12—2019.1月：逐步进行代码实现，进入建设期；

2019．2-3月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛学生、学生组织和班委进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**