|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生参与度不高 | 网站的宣传力度不够，网站的使用不是很便捷 | 用户风险 |
| R2 | 组织参与度不高 | 组织认为网站的学生参与人数不足，所以活动的宣传力度可能达不到要求；网站使用不是很便捷 | 用户风险 |
| R3 | 班委参与度不高 | 班委担心网站的计算结果可能不正确，网站的的使用不是很便捷 | 用户风险 |
| R4 | 市场竞争大 | 出现相似功能的活动收录网站，与我们网站竞争市场 | 环境风险 |
| R5 | 设计有逻辑漏洞 | 在代码codereview时没有提前发现代码问题 | 技术风险 |
| R6 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |