|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生注册率低 | 平台没有太大的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 商家参与度不高 | 商家对APP的了解不够、配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现按地区划分学校 | 技术不行 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |