项目章程

* **项目名称**

小蚂蚁

* **项目经理**

陈培莹

* **项目背景**

学校活动的组织者需要平台来宣传活动，在校学生需要一个平台来了解学校组织的活动，并进行在线报名。学生更倾向于网上浏览报名这种省时，快捷，方便的形式。

* **项目目标**

建设并运营一个连接学校社团与大学生的课外活动平台，为某所有在校大学生提供便捷、快速的活动浏览及报名入口。

* **项目范围**
  + 组织支持：在我们的网站上发布活动；
  + 学生参加：学生在我们的网站上浏览并报名参加活动；
  + 管理员功能：组织审核、广告管理、推荐活动管理、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3--4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．6-7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**